Отчет о выполнении муниципальной программы   муниципального образования «Нежновское сельское поселение»

«Развитие автомобильных дорог в Нежновском сельском поселении»

за январь- июнь   2021 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – июнь 2021 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 1 | Итого | 6601,7 | 1012,7 | 1012,7 | 15,34 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 2324,2 | 1012,7 | 1012,7 | 15,34 |  |
|  | Средства районного бюджета | 3000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1277,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.1 Содержание дорог общего пользования местного значения; из них: | Итого | 2116,3 | 962,9 | 962,9 | 45,50 | Произведены расходы по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 2116,3 | 962,9 | 962,9 | 45,50 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| 1.1.1 Очистка дорог от снега | Итого | 458,9 | 251,4 | 251,4 | 54,78 | Произведены расходы по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 458,9 | 251,4 | 251,4 | 54,78 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.1.2 уличное освещение | Итого | 1258,8 | 627,2 | 627,2 | 73,66 | Произведены расходы по фактической потребности согласно выставленных актов |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 1258,8 | 627,2 | 627,2 | 73,66 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.1.3 содержание уличного освещения (ремонт) | итого | 324,2 | 84,3 | 84,3 | 26,0 | Произведены расходы по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 324,2 | 84,3 | 84,3 | 26,0 |  |
|  | Средства районного бюджета Средства бюджета Ленинградской области0 | 0,0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.1.4 приобретение материальных запасов для ремонта уличного освещения | итого | 74,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 74,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; из них: | Итого | 4485,4 | 49,8 | 49,8 | 1,11 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 207,9 | 49,8 | 49,8 | 23,95 |  |
|  | Средства районного бюджета | 3000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1277,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 1.2.1 Ремонт участка дороги от поворота в ДНП «Стремление» в сторону дома №39 по ул. Центральная 800 п.м | Итого | 1435,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО Нежновское сельское поселение | 157,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1277,5 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 1.2.2. Составление сметной документации | итого | 14,2 | 14,0 | 14,0 | 98,59 |  |
|  | Средства бюджета МО Нежновское сельское поселение | 14,2 | 14,0 | 14,0 | 98,59 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 услуги по контролю качества производства работ по ремонту участка дорог в д. Б. Стремление | итого | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО Нежновское сельское поселение | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4 ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Большое Стремление | итого | 3000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО Нежновское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 3000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Нежновском сельском поселении»

за январь-июнь  2021 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измен-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое Значение Показателя За январь- июнь 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Нежновско-го сельского поселения | Другие источники | Бюджет Нежновско-го сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | -поддержание и улучшение транспортно-эксплуатацион-ного состояния существующих внутридеревенских дорог на территории МО «Нежновское сельское поселение» -Улучшение транспортного обслуживания населения , ликвидация бездорожья - Комфортность и безопасность проживания граждан МО «Нежновское сельское поселение» | 2324,2 | 4277,5 | 1012,7 | - | Ремонт участка дороги от поворота в ДНП «Стремление» в сторону дома №39 по ул. Центральная 800 п.м. | м | 800 м.п | 800 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Очистка дорог от снега | км | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
|  |  |  |  |  |  | Уличное освещение | Тыс. квт | 109,5 | 109,5 | 56,5 |
|  |  |  |  |  |  | Составление и экспертиза сметной документации, услуги по контролю качества производства работ по ремонту участка дорог в д. Б. Стремление | шт. | 5 | 5 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | приобретение материальных запасов для ремонта уличного освещения: светодиодные светильники фотореле | шт. | 60 | 60 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | содержание уличного освещения (обслуживание и ремонт) | Кол-во свет. | 293 | 305 | 305 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Большое Стремление | М2 | 0 | 6500 | 0 |

Глава администрации

МО «Нежновское сельское поселение»                                         А.С.Жадан