Отчет о выполнении муниципальной программы Нежновского сельского поселения

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования  « Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2016»

за 2016 год

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – декабрь 2016 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2016год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1.Развитие частей территорий населенных пунктов МО»Нежновское сельское поселение», в том числе являющихся административными центрами поселения . | Всего по Подпрограмме 1 | 1330.10000 | 1330,00001 | 1330,00001 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 158,50000 | 158,40001 | 158,40001 | 99,94 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1141,60000 | 1141,60000 | 1141,60000 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 100 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.1.Изготовление и установка памятника О. А. Кипренскому и благоустройство прилегающей к нему территории (дер.Нежново) (Областной закон №42-оз от 12.05.2015) | Итого | 1300,10000 | 1300,00000 | 1300,00000 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 158,50000 | 158,40001 | 158,40001 | 99,94 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1141,60000 | 1141,60000 | 1141,60000 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.2 Приобретение изделий малых архитектурных форм (Областной закон №42-оз от 12.05.2015) | Итого | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 100 |  |
| Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.Мероприятия по реализации программы: | Всего по подпрограмме (95-оз от 14.12.2012г) | 1399,82000 | 1399,58413 | 1231,33873 | 87,96 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 127,50000 | 127,26413 | 111,96896 | 87,82 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1272,32000 | 1272,32000 | 1119,36977 | 87,97 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Мероприятие : 1.1.Приобретение детского игрового городка и изделий малых архитектурных форм (скамьи,урны) д.Пейпия, д.Павлово,д.Большое Стремление,д.Большое Райково( областной закон № 95-оз от 14.12.2012г)-4шт | Итого по мероприятию 1.1 | 453,87377 | 453,83115 | 453,83115 | 99,99 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 41,30000 | 41,25738 | 41,25738 | 99,90 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 412,57377 | 412,57377 | 412,57377 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Мероприятие : 1.2.Приобретение детского спортивно-игрового оборудования д.Урмизно ( областной закон № 95-оз от 14.12.2012г) | Итого по мероприятию 1.2 | 99,00000 | 99,00000 | 99,00000 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 9,00000 | 9,00000 | 9,00000 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 90,00000 | 90,00000 | 90,0000 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Мероприятие: 1.3.Чистка и углубление пожарного водоема, д. Мышкино ( областной закон № 95-оз от 14.12.2012г) | Итого по мероприятию 1.3 | 79,60000 | 79,51430 | 79,51430 | 99,9 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 7,30000 | 7,21430 | 7,21430 | 98,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 72,30000 | 72,30000 | 72,30000 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Мероприятие : 1.8 Ремонт подъезда к пожарному водоему д.Мышкино ( областной закон № 95-оз от 14.12.2012г) | Итого по мероприятию 1.8 | 98,55000 | 98,53118 | 98,53118 | 99,98 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 9,00000 | 8,98118 | 8,98118 | 99,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 89,55000 | 89,55000 | 89,55000 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Мероприятие 1.4.Ремонт дороги с щебеночным покрытием в д.Монастырьки (областной закон №95 –оз от 14.12.2012) | Итого по мероприятию 1.4 | 236,82010 | 236,82010 | 236,82010 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 21,52910 | 21,52910 | 21,52910 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 215,29100 | 215,29100 | 215,29100 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Мероприятие 1.5.Чистка и обустройство колодца в д.Вассакара (областной закон №95-оз от 14.12.2012г) | Итого по мероприятию 1.5 | 210,74200 | 210,74200 | 210,74200 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 19,14200 | 19,14200 | 19,14200 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 191,60000 | 191,60000 | 191,60000 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Мероприятие 1.6. Ремонт ограды кладбища вблизи вд.Вассакара и монтаж входной группы (областной закон №95 –оз от 14.12.2012) | Итого по мероприятию 1.6 | 168,24540 | 168,24540 | 0,00 | 0 | Контракт расторгнут |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 15,29517 | 15,29517 | 0,00 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 152,95023 | 152,95023 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Мероприятие 1.7. Приобретение изделий малых архитектурных форм для кладбищ поселения(урн) | Итого по мероприятию 1,7 | 52,91300 | 52,90000 | 52,90000 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 4,85800 | 4,84500 | 4,84500 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 48,05500 | 48,05500 | 48,05500 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  | 2729,92000 | 2729,58414 | 2561,33874 | 93,82 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 285,81944 | 285,66414 | 270,36897 | 94,59 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2413,92000 | 2413,92000 | 2260,96977 | 93,66 |  |
|  | Внебюджетные источники | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 100 |  |

И.о.главы администрации                                                                         Е.В.Синицына

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Реализация социально-значимых проектов  на территории МО «Нежновское сельское

поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области  на 2016год»

за  2016год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Нежновского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Нежновскогосельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | -улучшение внешнего вида населенного пункта; -благоустройство сельских населенных пунктов; -улучшение условий для жизни и отдыха населения; -изготовление и установка памятника О.А.Кипренскому | 285,8 | 2444,1 | 285,7 | 2443,9 | Установка памятника О.А.Кипренскому и благоустройство прилегающей территории(газонные покрытия,расчистка территории,устройство дорожек) | Шт Кв.м | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение изделий малых архитектурных форм (скамеек) | шт | - | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение детского игрового городка и изделий малых архитектурных форм (скамьи,урны) д.Пейпия,д.Павлово,д.Б.Стремление, д.Б.Райково | шт | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Чистка и углубление пожарного водоема вд.Мышкино, Урмизно | шт | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт подъезда к пожарному водоему д.Мышкино,д.Урмизно | М2 | 200 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт дороги с щебеночным покрытием в д.Монастырьки | П.м | 200 | 200 | 200 |
|  |  |  |  |  |  | Чистка и обустройство колодцев в.д.Вассакара | шт | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение детского спортивно-игрового оборудования д.Урмизно | шт | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение изделий малых архитектурных форм (урн) для кладбищ . | шт | - | 11 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт ограды кладбища и монтаж входной группы кладбища вблизи д.Вассакара | м/шт | - | 100/1 | - |