Отчет о выполнении муниципальной программы Нежновского сельского поселения

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования  « Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2017»

за  январь-декабрь 2017 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь –декабрь 2017 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма : Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий МО «Нежновское сельское поселение» Мероприятия: Развитие частей территорий населенных пунктов МО»Нежновское сельское поселение», в том числе являющихся административными центрами поселения . | Всего по Подпрограмме 1 | 2656,70000 | 2656,43332 | 2656,43332 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 159,40000 | 159,13332 | 159,13332 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 108,00000 | 108,00000 | 108,00000 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2359,30000 | 2359,30000 | 2359,30000 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 100,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы : 1.1 Ямочный ремонт участка дороги в д.Большое Стремление от дороги Пейпия-Ручьи до въезда в деревню 150м. (Областной закон №95-оз от 14.12.2012г) | Итого | 99,00000 | 99,00000 | 99,00000 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 9,00000 | 9,00000 | 9,00000 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 90,00000 | 90,00000 | 90,00000 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |  |
| Мероприятие подпрограммы : 1.2.Покупка щебня для ямочного ремонта дороги в д.Большое Стремление от дороги в Пейпия-Ручьи до въезда в деревню | Итого | 194,40000 | 194,40000 | 194,40000 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 17,67272 | 17,67272 | 17,67272 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 176,72728 | 176,72728 | 176,72728 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.3 .Ремонт участка дороги в д.Малое Райково от кладбища до дома №18 и в д.Среднее Райково от дома №1а до дома №19 (Областной закон №95-оз от 14.12.2012г) | Итого | 582,59467 | 582,59467 | 582,594,67 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 52,96315 | 52,96315 | 52,96315 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 529,63152 | 529,63152 | 529,63152 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.4.Ремонтдороги в д. Заозерье . ул Сосновая Областной закон №95-оз от 14.12.2012г) | Итого: | 99,00000 | 99,00000 | 99,00000 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 9,00000 | 9,00000 | 9,00000 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 90,00000 | 90,00000 | 90,00000 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.5. Покупка щебня для ремонта дороги в д.Заозерье, ул.Сосновая | Итого: | 194,45456 | 194,40000 | 194,40000 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 17,72728 | 17,67272 | 17,67272 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 176,72728 | 176,72728 | 176,72728 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы : 1.6 Ремонт пешеходного моста в д.Холодные Ручьи(Областной закон №95-оз от 14.12.2012г) | Итого | 98,10412 | 97,97400 | 97,97400 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 9,03685 | 8,90673 | 8,90673 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 89,06727 | 89,06727 | 89,06727 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы : 1.7.Закупка электрооборудования | Итого | 94,42165 | 94,42165 | 94.42165 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 8,60000 | 8,60000 | 8,60000 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 85,82165 | 85,82165 | 85,82165 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы : 1.8.Техническое обслуживание электрооборудования уличного освещения | Итого | 37,82500 | 37,82500 | 37,82500 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 3,50000 | 3,50000 | 3,50000 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 34,32500 | 34,32500 | 34,32500 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Итого по Областному закону №95-оз от 14.12.2012г) | Итого по мероприятию 1 ( Областной закон №95-оз от 14.12.2012г) | 1399,80000 | 1399,61532 | 1399,61532 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 127,50000 | 127,31532 | 127,31532 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1272,30000 | 1272,30000 | 1272,30000 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 Повышение уровня безопасности проживания на территории МО «Нежновское сельское поселение» (Областной закон № 42-оз от 12.05.2015 г) Мероприятие подпрограммы: - Обустройство контейнерной площадки в д.Нежново |  | 350,08200 | 318,18200 | 318,18200 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 31,90000 | 31,81800 | 31,81800 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 318,18200 | 318,18200 | 318,18200 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| -Приобретение пожарных резервуаров для воды в д.Нежново | Итого по мероприятию | 198,00000 | 198,00000 | 198,00000 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 18,00000 | 18,00000 | 18,00000 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 180,00000 | 180,00000 | 180,00000 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - Монтаж пожарных резервуаров для воды в д.Нежново | Итого по мероприятию | 198,00000 | 198,00000 | 198,00000 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 18,00000 | 18,00000 | 18,00000 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 180,00000 | 180,00000 | 180,00000 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --Ремонт подъезда к контейнерной площадке для сбора ТБО в д.Нежново | Итого по мероприятию | 510,818000 | 510,818000 | 510,818000 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 72,00000 | 72,00000 | 72,00000 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 408,81800 | 408,818000 | 408,81800 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 100,0 |  |
| Итого по Областному закону № 42-оз от 12.05.2015г | Итого по мероприятию 2. | 1256,90000 | 1256,81800 | 1256,81800 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 31,90000 | 31,81800 | 31,81800 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 108,00000 | 108,00000 | 108,00000 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1087,00000 | 1087,00000 | 1087,00000 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 100,0 |  |
| Всего по программе |  | 2656,70000 | 2656,43332 | 2656,43332 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 159,40000 | 159,13332 | 159,13332 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 108,00000 | 108,00000 | 108,00000 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2359,30000 | 2359,30000 | 2359,30000 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 100,0 |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Реализация социально-значимых проектов на территории МО «Нежновское сельское

поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2017год»

за январь- декабрь2017года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципаль-ной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое Значение Показателя За январь- декабрь 2017 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Нежновско-го сельского поселения | Другие источники | Бюджет Нежновского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | -улучшение внешнего вида населенного пункта; -благоустройство сельских населенных пунктов; -повышение уровня безопасности дорожного движения; -повышение уровня экологической и пожарной безопасности | 159,40000 | 2497,30000 | 159,13332 | 2497,30000 | Обустройство контейнерной площадки в д.Нежново | Шт | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение пожарных резервуаров для воды в д.Нежново | шт | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Монтаж пожарных резервуаров для воды в д.Нежново | шт | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт подъезда к контейнерной площадке для сбора ТБО в д.Нежново | м | 0 | 35 | 35 |
|  |  |  |  |  |  | Ямочный ремонт участка дороги в д.Большое Стремление от дороги Пейпия-Ручьи до въезда в деревню | м | 150 | 300 | 300 |
|  |  |  |  |  |  | Покупка щебня для ямочного ремонта дороги в д.Большое Стремление от дороги в Пейпия-Ручьи до въезда в деревню | Куб.м | 0 | 216 | 216 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт участков дороги с щебеночным покрытием в д.Малое Райково от кладбища до дома №14 и вд.Среднее Райково от дома №1а до дома №19 Кингисеппского района Ленинградской области в д.Малое Райково от кладбища до дома №18 и в д.среднее Райково от дома №1а до дома №19 | м/кв.м | 600/1800 | 600/1800 | 600/1800 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт дороги в д.Заозерье ул. Сосновая | М | 150 | 300 | 300 |
|  |  |  |  |  |  | Покупка щебня для ремонта дороги в д.Заозерье, ул.Сосновая | М3 | 0 | 216 | 216 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт пешеходного моста в д.Холодные Ручьи | м | 33 | 33 | 33 |
|  |  |  |  |  |  | Закупка электрооборудования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -Реле ФР фото, IP44 | шт | 0 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  |  | -Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10 ( uza-11-do1-do10) ИЭК; | шт | 0 | 67 | 67 |
|  |  |  |  |  |  | -Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95 /2,5-35 ( uza-11-do2-do35) ИЭК; | шт | 0 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  |  | -клемма для распр.коробок 2 жилы 0,08-4,0 мм 2 с рыч.зажимом 222-412 WAGO (уп.50 шт); | шт | 0 | 150 | 150 |
|  |  |  |  |  |  | -клемма для распр.коробок 3 жилы 0,08-4,0 мм 2 с рыч.зажимом 222-413 WAGO (уп.50 шт) | шт | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | -Светильник светодиодный ДКУ08-80-01 (Storm LED TH-00-80 Fresh) 80 ВТ 8400 Лм 5000R UP65.KCC-Д, Эско Новый свет 30200080747 | шт | 0 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт уличного освещения (установка) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Реле ФР фото, IP44 | шт | 0 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  |  | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10 ( uza-11-do1-do10) ИЭК; | шт | 0 | 67 | 67 |
|  |  |  |  |  |  | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95 /2,5-35 ( uza-11-do2-do35) ИЭК; | шт | 0 | 60 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | клемма для распр.коробок 2 жилы 0,08-4,0 мм 2 с рыч.зажимом 222-412 WAGO (уп.50 шт); | шт | 0 | 150 | 150 |
|  |  |  |  |  |  | -клемма для распр.коробок 3 жилы 0,08-4,0 мм 2 с рыч.зажимом 222-413 WAGO (уп.50 шт) | шт | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Светильник светодиодный ДКУ08-80-01 (Storm LED TH-00-80 Fresh) 80 ВТ 8400 Лм 5000R UP65.KCC-Д, Эско Новый свет 30200080747 | шт | 0 | 10 | 10 |

Глава администрации  МО «Нежновское сельское поселение»                                                  А.С. Жадан