Отчет о выполнении муниципальной программы  муниципального образования «Нежновское сельское поселение»

«Развитие автомобильных дорог в Нежновском сельском поселении»

за январь- март 2018 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - март 2018 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 1 | Итого | 3839,1 | 324,2 | 324,2 | 8,4 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 2515,9 | 324,2 | 324,2 | 12,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | 555,5 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 767,7 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.1 Содержание дорог общего пользования местного значения; из них: | Итого | 2047,7 | 324,2 | 324,2 | 15,8 | Сезонность работ |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 1492,2 | 324,2 | 324,2 | 15,8 | Сезонность работ |
|  | Средства районного бюджета | 555,5 | - | - | - | Сезонность работ |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| 1.1.1 Очистка дорог от снега | Итого | 300,0 | 219,8 | 219,8 | 73,3 | Произведены расходы по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 300,0 | 219,8 | 219,8 | 73,3 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.1.2 уличное освещение | Итого | 871,0 | 104,4 | 104,4 | 12,0 | Произведены расходы по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 871,0 | 104,4 | 104,4 | 12,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.1.3 содержание уличного освещения (ремонт) | итого | 171,2 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие специалиста |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 171,2 | 0 | 0 | - |  |
|  | Средства районного бюджета Средства бюджета Ленинградской области0 | 0,0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.1.4 приобретение материальных запасов для ремонта уличного освещения | итого | 150,0 | 0 | 0 | - | Закупка будет произведена во 2 квартале 2018 года |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 150,0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | - |  |
| 1.1.5 Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | итого | 555,5 | 0 | 0 | - | Сезонность работы, готовится сметная документация |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 555,5 | 0 | 0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; из них : | Итого | 1791,4 | 0,0 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 1023,7 | 0,0 | 0,00 | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 767,7 | 0,0 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 1.2.1 ремонт дороги с щебеночным покрытием в д.Павлово от дома № 34 в сторону дома №29 до асфальта (0,456 км) | Итого | 853,0 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета МО Нежновское сельское поселение | 85,3 | 0,00 | 0,00 | - | Готовится конкурсная документация |
|  | Средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 767,7 | 0,00 | 0,00 |  | Готовится конкурсная документация |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Подготовка и экспертиза сметной документации по ремонту автомобильных дорог | Итого | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 3839,1 | 324,2 | 324,2 | 8,4 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 2515,9 | 324,2 | 324,2 | 8,4 |  |
|  | Средства районного бюджета | 555,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 767,7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Нежновском сельском поселении »

за январь- март 2018 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципаль-ной программы) | Плани-руемое значение показателя на 2018год | Достигнутое Значение Показателя За январь- Март 2018 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Нежновско-го сельского поселения | Другие источники | Бюджет Нежновско-го сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | -поддержание и улучшение транспортно-эксплуатацион-ного состояния существующих внутридеревен-ских дорог на территории МО «Нежновское сельское поселение» -Улучшение транспортного обслуживания населения ,ликвидация бездорожья - Комфортность и безопасность проживания граждан МО «Нежновское сельское поселение» | 2515,9 | 1323,2 | 324,2 | 0 | ремонт дороги с щебеночным покрытием в д.Павлово от дома № 34 в сторону дома №29 до асфальта (0,456 км) | м | 456 | 456 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Очистка дорог от снега | Км | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
|  |  |  |  |  |  | Уличное освещение | Тыс. квт | 111,9 | 111,9 | 37,0 |
|  |  |  |  |  |  | Составление и экспертиза сметной документации | шт | 2 | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | приобретение материальных запасов для ремонта уличного освещения: светодиодные светильники фотореле | 15 60 | 15 60 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  |  |  |  | содержание уличного освещения (обслуживание и ремонт) Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кол-во свет. км | 291 37,2 | 291 37,2 | 0 0 |

Глав администрации                                                                 А.С.Жадан