Отчет о выполнении муниципальной программы муниципального образования «Нежновское сельское поселение»

«Развитие автомобильных дорог в Нежновском сельском поселении»

за январь-сентябрь 2018 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – сентябрь 2018 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 1 | Итого | 3772,5 | 3278,6 | 2397,1 | 63,2 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 2515,9 | 2022,0 | 1140,5 | 45,3 |  |
|  | Средства районного бюджета | 488,9 | 488,9 | 488,9 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 767,7 | 767,7 | 767,7 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.1 Содержание дорог общего пользования местного значения; из них: | Итого | 2047,7 | 792,6 | 959,1 | 38,7 | Сезонность работ |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 1492,2 | 792,6 | 959,1 | 53,1 | Сезонность работ |
|  | Средства районного бюджета | 488,9 | 488,9 | 488,9 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| 1.1.1 Очистка дорог от снега | Итого | 447,9 | 361,4 | 361,4 | 80,7 | Произведены расходы по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 447,9 | 361,4 | 361,4 | 80,7 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.1.2 уличное освещение | Итого | 771,0 | 771,0 | 499,3 | 64,7 | Произведены расходы по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 771,0 | 771,0 | 499,3 | 64,7 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.1.3 содержание уличного освещения (ремонт) | итого | 156,3 | 146,6 | 0 | 0 | Отсутствие специалиста |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 156,3 | 146,6 | 0 | - |  |
|  | Средства районного бюджета Средства бюджета Ленинградской области0 | 0,0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.1.4 приобретение материальных запасов для ремонта уличного освещения | итого | 117,0 | 98,4 | 98,4 | 84,1 | Закупка по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 117,0 | 98,4 | 98,4 | 84,1 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | - |  |
| 1.1.5 Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | итого | 488,9 | 488,9 | 488,9 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 488,9 | 488,9 | 488,9 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; из них : | Итого | 1791,4 | 1412,3 | 949,1 | 53,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 1023,7 | 646,6 | 181,4 | 17,7 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 767,7 | 767,7 | 767,7 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 1.2.1 ремонт дороги с щебеночным покрытием в д.Павлово от дома № 34 в сторону дома №29 до асфальта (0,406 км) | Итого | 573,4 | 573,4 | 573,4 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО Нежновское сельское поселение | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 516,0 | 516,0 | 516,0 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 1.2.2. ремонт дороги с щебеночным покрытием в д.Ильмово от съезда дома № 35 в сторону автодороги Котлы-Урмизно , площадью 511 кв.м, протяженностью 170пог.м | Итого | 192,3 | 192,3 | 192,3 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 173,1 | 173,1 | 173,1 | 100 |  |
| 1.2.3. ремонт дороги с щебеночным покрытием в д.Ильмово от съезда дома № 35 в сторону автодороги Котлы-Урмизно , площадью205,3 кв.м, протяженностью 68пог.м | Итого | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 100 |  |
| 1.2.4 Ремонт дороги в д. Павлово 130м.п. | итого |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 100 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Подготовка и экспертиза сметной документации по ремонту автомобильных дорог | Итого | 50,0 | 8,8 | 8,8 | 17,6 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 50,0 | 8,8 | 8,8 | 17,6 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 3772,5 | 3278,6 | 2397,1 | 63,2 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 2515,9 | 2022,0 | 1140,5 | 45,3 |  |
|  | Средства районного бюджета | 488,9 | 488,9 | 488,9 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 767,7 | 767,7 | 767,7 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Нежновском сельском поселении »

за январь- и сентябрь  2018 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципаль-ной программы) | Плани-руемое значение показателя на 2018год | Достигнутое Значение Показателя За январь- Сентябрь 2018 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Нежновско-го сельского поселения | Другие источники | Бюджет Нежновско-го сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | -поддержание и улучшение транспортно-эксплуатацион-ного состояния существующих внутридеревен-ских дорог на территории МО «Нежновское сельское поселение» -Улучшение транспортного обслуживания населения ,ликвидация бездорожья - Комфортность и безопасность проживания граждан МО «Нежновское сельское поселение» | 2515,9 | 1256,6 | 1140,5 | 1256,6 | ремонт дороги с щебеночным покрытием в д.Павлово от дома № 34 в сторону дома №29 до асфальта (0,456 км) | м | 456 | 406 | 406 |
|  |  |  |  |  |  | ремонт дороги с щебеночным покрытием в д.Ильмово от съезда дома № 35 в сторону автодороги Котлы-Урмизно , площадью 511 кв.м, протяженностью 170пог.м | м | 0 | 511 | 511 |
|  |  |  |  |  |  | ремонт дороги с щебеночным покрытием в д.Ильмово от съезда дома № 35 в сторону автодороги Котлы-Урмизно , площадью 205,3 кв.м, протяженностью 68пог.м | м | 0 | 68 | 68 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт дороги в д. Павлово 130м.п. | м | 0 | 130 | 130 |
|  |  |  |  |  |  | Очистка дорог от снега | Км | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
|  |  |  |  |  |  | Уличное освещение | Тыс. квт | 111,9 | 111,9 | 66,3 |
|  |  |  |  |  |  | Составление и экспертиза сметной документации | шт | 2 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | приобретение материальных запасов для ремонта уличного освещения: светодиодные светильники фотореле | 15 60 | 15 60 | 14 30 | 14 30 |
|  |  |  |  |  |  | содержание уличного освещения (обслуживание и ремонт) Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кол-во свет. км | 291 37,2 | 291 37,2 | 0 0 |

Глав администрации                                                                 А.С.Жадан