Отчет о выполнении муниципальной программы Нежновского сельского поселения

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»

за январь- сентябрь 2018 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь –сентябрь 2018 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2018год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма: Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий МО «Нежновское сельское поселение» Мероприятие 1: Реализация ОЗ от 14 декабря 2012 года «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | Всего по мероприятию № 1 | 1399,6 | 1325,5 | 585,0 | 41,8 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 127,3 | 53,2 | 53,2 | 41,8 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1 272 ,3 | 1272,3 | 531,8 | 41,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы: 1.1 Ремонт пожарного водоема в д.Вассакара (2шт) | Итого | 198,0 | 180,0 | 0 | 0 | Акт выполненных работ от 28.09.2018 года |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 18,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 180,0 | 180,0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы : 1.2.Ремонт пожарного водоема в д.Ильмово | Итого | 99,0 | 90,0 | 0 | 0 | Акт выполненных работ от 28.09.2018 года |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 9,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.3 Ремонт пожарного водоема в д.Иципино | Итого | 99,0 | 90,0 | 0 | 0 | Срок выполнения работ по договору 15.10.2018г |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 9,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.4.Закупка гравия для ремонта дороги в д.Пейпия (участок дороги от въезда в деревню + 70м в сторону детской площадки | Итого: | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.5. Закупка гравия для ремонта дороги в д.Пятчино (участок дороги от въезда в деревню + 70м в дома №45 | Итого: | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы : 1.6 Закупка щебня для ремонта дороги в д.Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню + 70м в сторону дома №15 | Итого | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы : 1.7. Закупка щебня для ремонта дороги в д.Ильмово (участок дороги от въезда в деревню + 70м в сторону дома №39 | Итого | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы : 1.8 Ремонт участка дороги в д.Ильмово ( участок дороги от въезда в деревню +70м в сторону дома №3) | Итого | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы : 1.9 Закупка асфальтовой крошки для ремонта дороги в д.Копаницы (участок дороги от въезда в деревню +70м в сторону дома №3) | Итого | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10 Ремонт участка дороги в д.Павлово (размыв на участке дороги от водонапорной башни в сторону дороги Копорье-Ручьи) |  | 178,9 | 162,6 | 0 | 0 | Срок выполнения работ 15.10.2018г |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 16,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 162,6 | 162,6 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.11 Закупка ограждения на кладбище дер Урмизно | Итого по мероприятию | 198,0 | 180,0 | 0 | 0 | Ограждение закуплено 27.09.2018г.оплата будет проведена в октябре 2018г |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 18,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 180,0 | 180,0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.12 Ремонт участка дороги в дер Ильмово (участок дороги от въезда в деревню +130м в сторону дома №39 | Итого по мероприятию | 41,6 | 37,8 | 0 | 0 | Работа будет проведена в октябре 2018 года |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 3,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 37,8 | 37,8 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Реализации 95 - ОЗ от 14 декабря 2012 года «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | Итого по мероприятию | 1399,6 | 1325,5 | 585,0 | 41,8 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 127,3 | 53,2 | 53,2 | 41,8 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1272,3 | 1272,3 | 531,8 | 41,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2. Реализация ОЗ от 15.01.2018года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области | Итого по мероприятию | 1171,6 | 41,2 | 0 | 0 | Оплата по факту выполненных работ |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 20,0 | 11,2 | 11,2 | 56,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 57,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1064,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |  |
| 2,1 Обустройство спортивной площадки | Итого по мероприятию | 1151,6 | 30,0 | 0 | 0 | Работы проводятся |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 57,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1064,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 Массовый спорт (составление и проверка сметной стоимости на работы по обустройству спортивной площадки) | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 20,0 | 11,2 | 11,2 | 56,0 | Оплата по факту выполненных работ |
| Итого по Областному закону № 3-оз от 15.01.2018г | Итого по мероприятию 2. | 1171,6 | 41,2 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 20,0 | 11,2 | 11,2 | 56,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 57,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1064,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |  |
| Всего по программе |  | 2571,2 | 1366,7 | 596,2 | 23,2 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 20,0 | 11,2 | 11,2 | 56,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 184,8 | 53,2 | 53,2 | 28,8 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2336,3 | 1272,3 | 531,8 | 22,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Реализация социально-значимых проектов на территории МО «Нежновское сельское

поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»

за январь- сентябрь 2018 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципаль-ной программы) | Плани-руемое значе-ние показа-теля на 2018 | Достигнутое значение показателя за январь-сентя-брь 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Нежновско-го сельского поселения | Другие источники | Бюджет Нежновского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | -улучшение внешнего вида населенного пункта; -благоустройство сельских населенных пунктов; -повышение уровня безопасности дорожного движения; -повышение уровня экологической и пожарной безопасности - повышение уровня физического развития жителей поселения; - повышение качества проведения досуга жителей поселения | 20,0 | 2551,2 | 11,2 | 585,0 | Ремонт пожарного водоема в д.Вассакара (2шт) | Шт | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт пожарного водоема в д.Ильмово | шт | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт пожарного водоема в д.Иципино | шт | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Закупка гравия для ремонта дороги в д.Пейпия (участок дороги от въезда в деревню + 220м в сторону детской площадки | Куб.м | 90 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Закупка гравия для ремонта дороги в д.Пятчино (участок дороги от въезда в деревню + 220м в дома №45 | Куб.м | 90 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Закупка щебня для ремонта дороги в д.Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню + 220м в дома №15 | Куб.м | 90 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Закупка щебня для ремонта дороги в дИльмово (участок дороги от въезда в деревню + 200м в дома №39 | Куб.м | 90 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт участков дороги в дер. Ильмово (участок дороги от въезда в деревню +70м в сторону д.3) | м/кв.м | 50/150 | 70/280 | 70/280 |
|  |  |  |  |  |  | Закупка асфальтовой крошки для ремонта дороги в д.Копаницы (участок дороги от въезда в деревню + 70м в дома №3 | Куб.м | 90 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт участка дороги в д.Павлово (размыв на участке дороги от водонапорной башни в сторону дороги Копорье-Ручьи) | М2 | 50 | 50 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Закупка ограждения на кладбище дер Урмизно | м/п | 150 | 150 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт участка дороги в дер Ильмово (участок дороги от въезда в деревню +130м в сторону д.39) | м/п | 0 | 130/520 Закупка ограждения на кладбище дер Урмизно | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Обустройство спортивной площадки в д.Нежново | М2 | 800 | 800 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Массовый спорт (составление и проверка сметной стоимости на работы по обустройству спортивной площадки) | шт | 1 | 1 | 0 |

Глава администрации  МО «Нежновское сельское поселение»                                                  А.С.Жадан