Приложение № 1

**ОТЧЕТ**

**(годовой)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования МО «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,**

**за 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| Областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные средства | обл. бюджета | местного бюджета | Внебюджетные средства | обл. бюджета | мест. бюджета | Внебюджетные средства | Контрагент | Номер и дата догов-вора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | ВыполненоРаботруб. | Номер, дата акта выполненных работ | Факти-чекие показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Ремонт пожарных водоемов в Павлово, Копаницы | 95230,00 | 4762,00 | 3735,00 | 95230,00  | 4762,00 | 3735,00 | 95230,00 | 4762,00  | 3735,00 |  0,00 | ИП Юсов Александр Михайлович | № 2/2019 от 13.09.2019 года | Ремонт пожарных водоемов вПавлово, Копаницы | 99992,00 | 99992,00 | №1 от 23.10.2019г. | 100  |
| 2. Ремонт уличного освещения с заменой проводов, светильников и установкой узлов учета по адресу: Ленинградская область, Нежновское сельское поселение, д. Урмизно, Большое Стремление, Ильмово,Иципино, Новое Устье, Павлово | 946744,00 | 84734,00 | 27954,00 | 946744,00 | 84734,00 | 27954,00 | 946744,00 | 84734,00 | 27954,00 | 0,00 | ООО «ПрофЭлектроСтрой» | №0145300010519000009 от 06.08.2019г. | Ремонт уличного освещения с заменой проводов, светильников и установкой узлов учета по адресу: Ленинградская область, Нежновское сельское поселение, д. Урмизно, Большое Стремление, Ильмово,Иципино, Новое Устье, Павлово | 1031478,00 | 1031478,00 | № 1 от 30.09.2019 | 100 |
| 3.Ремонт части кровли по адресу: д. Большое Стремление ул. Озерная, дом 57 | 94000,00 | 5000,00 | 431,00 | 94000,00 | 5000,00 | 431,00 | 94000,00 | 5000,00 | 431,00 | 0,00 | ИП Головизнин С.Н. | № 4/2019 от 01.10.2019 | Ремонт части кровли по адресу: д. Большое Стремление ул. Озерная, дом 57 | 99000,00 | 99000,00 | Акт № 1 от 23.10.2019 | 100 |
| 4. Устрой-ство подъезда к естественному водоему для забора воды в целях пожаротушения в д. Монастырьки | 193626,00 | 9682,00 | 431,00 | 193626,00 | 9682,00 | 431,00 | 193626,00 | 9682,00 | 431,00 | 0,00 | ИП Чеглаков Алексей Вячеславович | № 3/2019 от 13.09.2019г. | Устройство подъезда к естественному водоему для забора воды в целях пожаротушения в Д. Монастырьки | 203308,00 | 203308,00 | Акт № 1 от 22.10.2019 года | 100 |
| 5.Ремонт автомобильной дороги с щебеночным покрытием в д. м Монастырьки от дома № 32 к выезду из деревни | 201010,00 | 13622,00 | 431,00 | 201010,00 | 13622,00 | 431,00 | 201010,00 | 13622,00 | 431,00 | 0,00 | ИП Чеглаков Алексей Вячеславович | № 5/2019 от 01.10.2019 года  | Ремонт автомобильной дороги с щебеночным покрытием в д. м Монастырьки от дома № 32 к выезду из деревни | 214632,00 | 214632,00 | Акт № 1 от 25.10.2019 года | 100 |
| **Итого** | **1530610,00** | **117800,00** | **32982,00** | **1530610,00** | **117800,00** | **32982,00** | **1530610,00** | **117800,00** | **32982,00** | **0,0** |  |  |  | **1648410,00** | **1648410,00** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.С. Жадан/ (подпись) ( фамилия, инициалы)Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С.Корнеева (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель Гостин Н.Л. (фамилия, инициалы)8(81375) 66144(номер телефона)«23» декабря 2019 года | Согласовано:председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Бурак(подпись) (фамилия, инициалы) |

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования «Нежновское сельское поселение»

за 2019 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| Количество реализованных проектов | шт. | 5 | 5 |

**Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения  | Плановые показатели в соответствии с соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт пожарных водоемов в Павлово, Копаницы | шт. | 2 | 2 |
| 2 | Ремонт уличного освещения с заменой проводов, светильников и установкой узлов учета по адресу: Ленинградская область, Нежновское сельское поселение, д. Урмизно, Большое Стремление, Ильмово,Иципино, Новое Устье, Павлово |  |  |  |
| 2.1  | Замена проводов  | м | 228 | 228 |
| 2.2. | Установка ранее демонтированных светильников | Шт. | 17 | 17 |
| 2.3. | Установка светильников TRL STREET L 100 90 Вт | Шт. | 54 | 54 |
| 2.4. | Демонтаж светильников  | Шт. | 78 | 78 |
| 2.5. | Установка узлов учета | Шт. | 7 | 7 |
| 2.6. | Прокладка кабеля АВВГ 1x16 | м | 120 | 120 |
| 3 | Ремонт части кровли по адресу: д. Большое Стремление ул. Озерная, дом 57 | кв.м | 42 | 42 |
| 4 | Устройство подъезда к естественному водоему для забора воды в целях пожаротушения в д. Монастырьки | Кв.м | 120 | 120 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги с щебеночным покрытием в д. м Монастырьки от дома № 32 к выезду из деревни | Кв.м | 750 | 750 |