Отчет о выполнении муниципальной программы  муниципального образования «Нежновское сельское поселение»

«Развитие автомобильных дорог в Нежновском сельском поселении»

за январь- июнь 2019 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – июнь 2019 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируе-мый объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 1 | Итого | 6608,8 | 1347,5 | 1347,5 | 20,39 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 2625,0 | 1347,5 | 1347,5 | 53,36 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3983,8 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.1 Содержание дорог общего пользования местного значения; из них: | Итого | 1895,8 | 1327,0 | 1327,0 | 7,22 | Произведены расходы по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 1895,8 | 1327,0 | 1327,0 | 7,22 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| 1.1.1 Очистка дорог от снега | Итого | 869,0 | 865,3 | 865,3 | 99,57 | Произведены расходы по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 869,0 | 865,3 | 865,3 | 99,57 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.1.2 уличное освещение | Итого | 863,8 | 461,7 | 461,7 | 53,45 | Произведены расходы по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 863,8 | 461,7 | 461,7 | 53,45 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.1.3 содержание уличного освещения (ремонт) | итого | 45,6 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие специалиста |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 45,6 | 0 | 0 | - |  |
|  | Средства районного бюджета Средства бюджета Ленинградской области0 | 0,0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.1.4 приобретение материальных запасов для ремонта уличного освещения | итого | 117,4 | 0 | 0 | - | Закупка будет произведена во 3 квартале 2019 года |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 117,4 | 0 | 0 | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; из них : | Итого | 4713,0 | 20,5 | 20,5 | 0,44 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 729,2 | 20,5 | 20,5 | 2,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3983,8 | 0,0 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 1.2.1 ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с щебеночным покрытием в д.Вассакара | Итого | 850,0 | 0,00 | 0,00 | - | Работа ведется. Срок окончания работ согласно муниципальному контракту 16.07. 2019. |
|  | Средства бюджета МО Нежновское сельское поселение | 88,6 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 761,4 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 1.2.2 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием в д.Нежново (подъезд к социально-значимым объектам- клуб, почта , спортзал , администрация, библиотека) | итого | 3633,8 | 0,00 | 0,00 |  | Работа ведется. Срок окончания работ согласно муниципальному контракту 15.07. 2019. |
|  | Средства бюджета МО Нежновское сельское поселение | 411,4 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3222,4 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.3.Составление и экспертиза сметной документации по ремонту автомобильных дорог | Итого | 20,2 | 14,8 | 14,8 | 73,27 | Произведены расходы по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 20,2 | 14,8 | 14,8 | 73,27 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 1.2.4 Возврат средств в областной бюджет | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 100 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 6608,8 | 1347,5 | 1347,5 | 20,39 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 2625,0 | 1347,5 | 1347,5 | 53,56 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3983,8 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Нежновском сельском поселении  »

за январь- июнь   2019 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципаль-ной программы) | Плани-руемое значение показателя на 2019год | Достигнутое Значение Показателя За январь-июнь 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Нежновско-го сельского поселения | Другие источники | Бюджет Нежновско-го сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | -поддержание и улучшение транспортно-эксплуатацион-ного состояния существующих внутридеревен-ских дорог на территории МО «Нежновское сельское поселение» -Улучшение транспортного обслуживания населения ,ликвидация бездорожья - Комфортность и безопасность проживания граждан МО «Нежновское сельское поселение» | 2625,0 | 3983,8 | 1347,5 | 0 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с щебеночным покрытием в д.Вассакара | м | 487.5 | 487,5 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием в д.Нежново (подъезд к социально значимым объектам-клуб, почта, спортзал, администрация, библиотека | м | 0 | 705 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Очистка дорог от снега | Км | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
|  |  |  |  |  |  | Уличное освещение | Тыс. квт | 111,9 | 111,9 | 44,0 |
|  |  |  |  |  |  | Составление и экспертиза сметной документации | шт | 1 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | приобретение материальных запасов для ремонта уличного освещения: светодиодные светильники фотореле | 15 60 | 15 60 | 0 0 | 0 0 |
|  |  |  |  |  |  | содержание уличного освещения (обслуживание и ремонт) | Кол-во свет. | 291 | 291 | 0 |

Глав администрации                                                                 А.С.Жадан