3.**Ремонт пешеходного моста в деревне Ильмово.**

Состав и объем работ в приложенной смете.

* 1. Срок подачи коммерческих предложений до 15.07.2017года.
  2. Подача коммерческого предложения по E-mail: [nezhnovo-mo@mail.ru](mailto:nezhnovo-mo@mail.ru)

Смета прилагается на след. странице

Согласовано: Утверждаю:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Локальная смета

Ремонт пешеходного моста в деревне Ильмово

Основание: Дефектная ведомость

Составлен(а) в уровне цен на: базе ТСНБ-ЛО-2011г. в редакции 2014г. с пересчетом в цены март 2017г.

Сметная стоимость: 97.974руб.

Нормативная трудоемкость: 165.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 27.558 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕР 46-04-007-04** | **Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.69, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 110\*0,85 = 94% = 5756.60 руб. С.П. 70\*0,8 = 56% = 3429.46 руб.)** | **100 м2** | **0.603** | **1232,75 909.68** | **323.06 188.26** | **6377.22** | **5073.97** | **1303.25 1050.07** | **51.60 6.14** | **31.12 3.70** |
| **2** | **ТЕР 10-02-009-04** | **Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам открытых Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 6.24, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 5.94, (Н.Р. 118\*0,85 = 100% = 8776.36 руб. С.П. 63\*0,8 = 50% = 4388.18 руб.)** | **100 м2 перекрытий** | **0.603** | **2207,35 1543.53** | **397.01 29.93** | **11058.93** | **8609.42** | **1493.84 166.94** | **94.29 1.22** | **56.86 0.74** |
| **3** | **ТЕР 13-06-003-01** | **Очистка поверхности щетками к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, (Н.Р. 90\*0,85\*0,9 = 69% = 3203.38 руб. С.П. 70\*0,8\*0,85 = 48% = 2228.44 руб.)** | **1 м2 очищаемой поверхности** | **30** | **16,73 16.73** | **0 0** | **4642.58** | **4642.58** | **0 0** | **0.90 0** | **27.00 0** |
| **4** | **ТЕР 13-03-002-16** | **Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Унигрэм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 4.83, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 6.61, (Н.Р. 90\*0,85\*0,9 = 69% = 212.33 руб. С.П. 70\*0,8\*0,85 = 48% = 147.71 руб.)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0.3** | **459,84 110.66** | **12.40 0.23** | **992.89** | **307.08** | **17.97 0.64** | **4.64 0.01** | **1.39 0.00** |
| **5** | **ТЕР 13-03-004-18** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ВЛ-515 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.06, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 5.55, (Н.Р. 90\*0,85\*0,9 = 69% = 93.98 руб. С.П. 70\*0,8\*0,85 = 48% = 65.38 руб.)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0.3** | **1115,60 48.85** | **9.88 0.23** | **1910.25** | **135.56** | **15.00 0.64** | **2.47 0.01** | **0.74 0.00** |
|  | 101-3504 | Краска ПИГМОКОР антикоррозийная (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2017 Ленинградская область 47 ) | т | 0.0069 | (121706.79) |  | (839.78) |  |  |  |  |
| **6** | **ТЕР 10-01-052-03** | **Устройство крылец к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.54, к материалам: 7.93, (Н.Р. 118\*0,85\*0,9 = 90% = 5368.38 руб. С.П. 63\*0,8\*0,85 = 43% = 2564.89 руб.)** | **1 м2 горизонтальной проекции** | **3.84** | **568,37 167.93** | **60.41 0** | **17604.03** | **5964.87** | **1285.14 0** | **8.49 0** | **32.60 0** |
| **7** | **ТЕР 10-02-046-01** | **Сборка крыльца на 3 ступени к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 5.55, к материалам: 5.94, (Н.Р. 118\*0,85\*0,9 = 90% = 1166.34 руб. С.П. 63\*0,8\*0,85 = 43% = 557.25 руб.)** | **1 шт.** | **2** | **100,40 70.05** | **9.01 0** | **1649.46** | **1295.93** | **100.01 0** | **3.80 0** | **7.60 0** |
| **8** | **ТЕР 30-08-001-01** | **Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 2.38, к материалам: 8.93, (Н.Р. 110\*0,85\*0,9 = 84% = 1283.83 руб. С.П. 80\*0,8\*0,85 = 54% = 825.32 руб.)** | **1 т перил** | **0.11985** | **1908,51 1378.63** | **30.48 0** | **2071.55** | **1528.37** | **8.69 0** | **66.49 0** | **7.97 0** |
|  | 103-2497 | Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 3.2017 Ленинградская область 47 ) | м | 30 | (177.16) |  | (5314.80) |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **46307** | **27558** | **4224 1218** |  | **165 4** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **46307** | **27558** | **4224 1218** |  | **165 4** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 27558 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 4224 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 1218 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 14525 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 6155 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **52462** | **27558** | **4224 1218** |  | **165 4** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 25861 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **78323** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 14207 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **92530** |  |  |  |  |
|  |  | Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 6155.00 + Стоимость материалов в базовом уровне 14525.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 25861.00 \* 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 14207.00 \* 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 3006.00) / 100 \* 18 | % | 18 |  |  | 5444 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **97974** |  |  |  |  |

|  |  | **Всего по смете:** | **руб.** |  |  |  | **97974** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/