Отчет о выполнении муниципальной программы муниципального образования «Нежновское сельское поселение»

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

за январь- декабрь 2020 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь –декабрь 2020 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МП МО «Нежновское сельское поселение» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Нежновское сельское поселение» | Итого: | 11148,4 | 3947,3 | 1015,2 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 40,0 | 15,0 | 15,0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | 1580,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 5596,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые средства | 3932,3 | 3932,3 | 1000,0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования "Нежновское сельское поселение» | Итого | 11148,4 | 3947,3 | 1015,2 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 40,0 | 15,0 | 15,0 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | 1580,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 5596,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Целевые средства | 3932,3 | 3932,3 | 1000,2 |  |  |
| 1. Основное мероприятие Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Итого: | 7176,1 | 0 | 0 | 0 | Работы не выполнены , МК расторгнут |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | 1580,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 5596,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.Основное мероприятие: Реализация мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории поселения. Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого: | 40,0 | 15,0 | 15,0 | 37,5 | Оплата по «факту» выполненных работ |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 40,0 | 15,0 | 15,0 | 37,5 |  |
|  | Средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 ..Основное мероприятие: Содержание, обслуживание и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства. Ремонт кровли многоквартирных домов на территории Нежновского сельского поселения | Итого | 3932,3 | 3932,3 | 1000,2 | 25,4 | Оплата по «факту» выполненных работ |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Целевые средства | 3932,3 | 3932,3 | 1000,2 | 25,4 |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства   муниципального образования «Нежновское сельское поселение»

за январь- декабрь 2020 года

| № п/п | Мероприятия, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Едини-ца изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Плани-руемое значение показателя на 2020год | Достигнутое Значение Показателя За январь- декабрь 2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Нежнов-ского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Нежнов-ского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятие по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 0 | 7176,1 | 0 | 0 | Создание мест (площадок) накопления твердых (коммунальных) отходов | шт | 35 | 35 | 0 |
| 2 | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | 40,0 | 0 | 0 | 0 | Строительный контроль, осуществляемый в рамках муниципального контракта по созданию мест (площадок) накопления твердых (коммунальных) отходов | шт | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Содержание, обслуживание и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства | 0 | 3932,3 | 0 | 0 | Ремонт кровли многоквартирных домов на территории Нежновского сельского поселения | Кв.м | 0 | 1806 | 0 |

Глава администрации                                    А.С.Жадан